## Slide 1: lei20_21_s4_2dj_03 Progresso – Sprint B
Data: 30/04/2021
Equipa:
Jorge Neves- 1141239
Miguel Gonçalves- 1190903
Rúben Rodrigues- 1191018
Rui Pinto – 1191042
Tomás Limbado - 1191106

## Slide 2: Planeamento
http://www.ganttproject.biz/ ​

## Slide 3: Atividades Concluídas
ID | Atividade | Responsável | Baseline | Real | Estado
1003 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que a equipa proceda à configuração da estrutura do projeto para facilitar / acelerar o desenvolvimento das próximas user stories. | Rúben Rodrigues | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | 
2001 | Como Gestor de Serviços de Help desk (GSH), eu pretendo criar um novo catálogo de serviços. | Rúben Rodrigues | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | 
2002 | Como GSH, eu pretendo proceder à especificação de um novo serviço, devendo o sistema permitir que a mesma fique incompleta e seja, posteriormente, retomada. | Miguel Gonçalves | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | 
2051 | Como Responsável de Recursos Humanos (RRH), eu pretendo proceder à especificação de um novo colaborador de modo a que este possa, posteriormente, aceder e usar o sistema. | Rui Pinto | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | 
2052 | Como RRH, eu pretendo criar uma nova equipa. | Tomás Limbado | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | 

## Slide 4: Atividades Concluídas
ID | Atividade | Responsável | Baseline | Real | Estado
3001 | Como utilizador, eu pretendo consultar/pesquisar os catálogos de serviços e respetivos serviços que me estão/são disponibilizados. | Rúben Rodrigues | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | 
9001 | Como cliente do sistema, eu pretendo que a equipa (fornecedor de software) elabore uma apresentação focando os seguintes aspetos: (i) principais objetivos do sistema; (ii) processo de desenvolvimento adotado e planeamento; (iii) metodologia de trabalho em equipa e estratégia para resolução de conflitos; (iv) qualidade do produto; (v) resultados esperados; (vi) formato ‘chave na mão’ para entrega e ‘venda ao cliente’; entre outros que considerem relevantes. | Rúben Rodrigues Tomás Limbado | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | 
2051 | Como Responsável de Recursos Humanos (RRH), eu pretendo proceder à especificação de um novo colaborador de modo a que este possa, posteriormente, aceder e usar o sistema. | Rui Pinto | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | 
2101 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que, para efeitos de demonstração, o sistema contemple a possibilidade de ser inicializado (bootstrap) com alguma informação relativa à catálogo de serviços e serviços. | Rui Pinto | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | 

## Slide 5: Atividades Concluídas
ID | Atividade | Responsável | Baseline | Real | Estado
2103 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que, para efeitos de demonstração, o sistema contemple a possibilidade de ser inicializado (bootstrap) com alguma informação relativa à estrutura orgânica da organização. | Tomás Limbado | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | 
2010 | Como GSH, eu pretendo definir os niveis de criticidade e respetivos objetivos aplicados na organização para definição de SLAs. | Miguel Gonçalves | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 26-04-2021 Fim: 09-05-2021 | 

## Slide 6: Atividades Não Concluídas
ID | Atividade | Responsável | Baseline | Real | Estado
2053 | Como RRH, eu pretendo associar/remover um colaborador a uma equipa. | Jorge Neves | Início: 26-04-2021 Fim: | Início: 26-04-2021 Fim: | 
2054 | Como RRH, eu pretendo registar um novo tipo de equipa. | Jorge Neves | Início: 26-04-2021 Fim: | Início: 26-04-2021 Fim: | 

## Slide 7: Indíce
Principais objetivos do sistema;
Processo de desenvolvimento adotado e planeamento;
Metodologia de trabalho em equipa e estratégia para resolução de conflitos;
Qualidade do produto;
Resultados esperados;
Formato ‘chave na mão’ para entrega e ‘venda ao cliente’; entre outros que considerem relevantes.

## Slide 8: 1-Principais objetivos do sistema
Especificar Colaboradores
Criar Catálogos de Serviços e especificar Serviços
Criar Equipas e tipos de Equipa
Associar/remover colaboradores a uma equipa
Consultar Catálogos
Definir níveis de criticidade e os objetivos

## Slide 9: 2-Processo de desenvolvimento adaptado e planeamento
1º- Distribuir tarefas e definir timelines
2º- Organizar as metodologias de trabalho e padrões
3º- Desenvolver as User Stories
4º- Review do sprint
5º- Entrega

## Slide 10: 3- Metodologia de trabalho em equipa e estratégia para resolução de conflitos
Compreender as dificuldades e facilidades de cada membro
Dividir ponderada e equitativamente as tarefas
Organização, divisão, e definição de timelines utilizando a ferramenta Jira
Comunicação constante entre os vários membros através de ferramentas como Discord e Whatsapp
Reuniões diárias para esclarecimento de dúvidas e verificação do estado do projeto
Ajuda constante entre os membros
Esclarecer dúvidas com os docentes

## Slide 11: 4-Qualidade do projeto
Interface simples e intuitiva
Projeto preparado para futuros requisitos
Cumprimento de todos os objetivos definidos para o Sprint B
Inexistência de erros de implementação

## Slide 12: 5-Resultados esperados
Todos os resultados esperados foram conseguidos:
  Interface funcional para todas as US
  Requisitos de acordo com o que foi exigido
  Apresentação organizada e com todos os tópicos

## Slide 13: 7-Formato ‘chave na mão’ para entrega e ‘venda ao cliente’
Definição das bases do programa funcional (run BootStrap)
Programa funcional com BackOffice
Comunicação com a base de dados(acessos e persistência)
Efetividade dos requisitos do Sprint B

## Slide 14: Lei20_21_s4_2dj_03 Progresso – Sprint B
Data: 09/05/2021